GESTARIAN BACKLOG v0.1

Última actualización: 15/07/2026

====================================================================

PRIORIDAD ALTA

====================================================================

BL-0001

Auditoría completa del XLSM del piloto DM CAR.

BL-0002

Clasificación de funcionalidades CORE y específicas del piloto.

BL-0003

Documentación funcional del sistema actual.

BL-0004

Consolidación del repositorio documental GESTARIAN.

BL-0005

Implantación y mantenimiento del sistema:

BACKLOG + DECISIONES + ROADMAP.

BL-0006

Diseño del flujo vertical de información.

BL-0007

Diseño del flujo transversal de información.

BL-0008

Diseño del sistema de atribuciones y competencias.

BL-0009

Diseño del sistema de escalado automático.

BL-0010

Diseño del sistema de auditoría y trazabilidad.

====================================================================

PRIORIDAD MEDIA

====================================================================

BL-0011

Diseño de la arquitectura OCR.

BL-0012

Diseño de la arquitectura MOBILE.

BL-0013

Diseño de la arquitectura AI ENGINE.

BL-0014

Diseño del modelo multiorganización.

BL-0015

Integración con organismos supervisores.

BL-0016

Diseño del modelo UTE y consorcios.

BL-0017

Diseño del modelo de concursos públicos.

BL-0018

Diseño del modelo de candidaturas complejas.

====================================================================

PRIORIDAD BAJA

====================================================================

BL-0019

Sincronización automática con Google Drive.

BL-0020

Actualización automática del backlog mediante IA.

BL-0021

Actualización automática del roadmap mediante IA.

BL-0022

Panel ejecutivo de estado del proyecto.

BL-0023

Arquitectura SaaS.

BL-0024

Arquitectura Cloud.

BL-0025

API pública para integraciones externas.

====================================================================

DECISIONES ESTRATÉGICAS YA ADOPTADAS

====================================================================

DEC-0001

GESTARIAN es el producto principal.

DEC-0002

DM CAR queda definido como taller piloto y banco de pruebas.

DEC-0003

La estructura documental se organiza mediante numeración.

DEC-0004

Google Drive será el repositorio documental principal.

DEC-0005

La raíz documental del proyecto queda definida como:

00_DIRECCION

01_IDENTIDAD

02_CORE

03_MOBILE

04_OCR_ENGINE

05_AI_ENGINE

06_PILOTOS

07_CLIENTES

08_DEPLOYMENTS

99_BACKUP