================================================================================

GESTARIAN

00_LEEME_PRIMERO.txt

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA IA DE DESARROLLO

Versión 1.0

================================================================================

BIENVENIDO AL PROYECTO GESTARIAN

Este paquete contiene toda la información necesaria para comprender y

desarrollar GESTARIAN.

GESTARIAN NO es una aplicación sencilla.

Es una plataforma profesional de gestión empresarial que nace a partir

de un proyecto piloto desarrollado en Microsoft Excel VBA denominado

DM CAR.

El objetivo NO consiste en convertir el archivo Excel en una aplicación.

El objetivo consiste en ANALIZAR el sistema actual y RECONSTRUIRLO con

una arquitectura moderna, escalable y preparada para evolucionar durante

años.

================================================================================

ANTES DE ESCRIBIR UNA SOLA LÍNEA DE CÓDIGO

Debes actuar como:

• Arquitecto de Software.

• Analista Funcional.

• Diseñador de Base de Datos.

• Especialista UX/UI.

• Desarrollador Senior.

No debes comenzar el desarrollo inmediatamente.

Primero debes comprender completamente el proyecto.

================================================================================

ORDEN OBLIGATORIO DE ANÁLISIS

FASE 1

Leer completamente el DOCUMENT MASTER.

Comprender:

• Filosofía del proyecto.

• Arquitectura.

• Objetivos.

• Estrategia.

• METIS.

• Desktop.

• Mobile.

• Cloud.

• Modelo comercial.

• Principios de desarrollo.

================================================================================

FASE 2

Leer el ROADMAP.

Comprender:

• Orden de desarrollo.

• Prioridades.

• Evolución prevista.

================================================================================

FASE 3

Leer el BACKLOG.

Comprender:

• Funciones pendientes.

• Mejoras.

• Automatizaciones.

• Evolución futura.

================================================================================

FASE 4

Analizar el archivo XLSM.

No copiar el Excel.

Analizar:

• Flujo de trabajo.

• Lógica de negocio.

• Relaciones entre datos.

• Procesos administrativos.

• Automatizaciones.

================================================================================

FASE 5

Analizar el código VBA.

Extraer únicamente:

• Reglas de negocio.

• Procesos.

• Automatizaciones.

• Validaciones.

• Relaciones entre módulos.

No trasladar literalmente el código VBA.

================================================================================

FASE 6

Analizar el inventario de objetos.

Comprender:

• Interfaz actual.

• Formularios.

• Botones.

• Controles.

• Organización visual.

================================================================================

FASE 7

Construir una propuesta de arquitectura completamente nueva basada en:

GESTARIAN

↓

GESTARIAN CORE

↓

METIS

↓

Desktop

↓

Mobile

↓

Cloud

================================================================================

IMPORTANTE

El Excel actual representa únicamente un prototipo funcional.

No debe convertirse directamente.

Debe servir únicamente para comprender el funcionamiento del negocio.

================================================================================

OBJETIVO PRINCIPAL

Crear una plataforma profesional.

Escalable.

Modular.

Preparada para varios sectores profesionales.

Preparada para integrar Inteligencia Artificial.

Preparada para evolucionar durante muchos años.

================================================================================

ANTES DE DESARROLLAR

Debes entregar primero un informe indicando:

1. Qué has entendido del proyecto.

2. Qué arquitectura propones.

3. Qué modelo de datos utilizarás.

4. Qué módulos crearás.

5. Qué pantallas tendrá el sistema.

6. Qué posibles problemas has detectado.

7. Qué mejoras propones.

NO debes comenzar el desarrollo hasta completar este análisis.

================================================================================

TECNOLOGÍA OBJETIVO

Framework principal:

Flutter.

Entorno de desarrollo:

Cursor.

La aplicación deberá poder evolucionar hacia:

• Android.

• iOS.

• Web.

• Desktop.

Compartiendo la misma arquitectura.

================================================================================

OBJETIVO FINAL

No desarrollar una simple aplicación.

Construir el ecosistema GESTARIAN.

================================================================================

FIN DEL DOCUMENTO

================================================================================

GESTARIAN ROADMAP v0.1

Última actualización: 15/07/2026

====================================================================

FASE 0 - FUNDACIÓN DEL PROYECTO

====================================================================

[X] Definición de GESTARIAN como producto principal.

[X] Definición de DM CAR como taller piloto.

[X] Creación de la estructura documental en Drive.

[X] Definición de CORE, MOBILE, OCR y AI ENGINE.

[X] Implantación del sistema BACKLOG, DECISIONES y ROADMAP.

[ ] Auditoría técnica completa del XLSM piloto.

[ ] Identificación del núcleo funcional reutilizable.

====================================================================

FASE 1 - CONSOLIDACIÓN DEL PILOTO DM CAR

====================================================================

[ ] Auditoría de módulos VBA.

[ ] Auditoría de UserForms.

[ ] Auditoría de macros activas.

[ ] Auditoría de Shapes y objetos.

[ ] Clasificación CORE vs funcionalidades específicas.

[ ] Limpieza y consolidación del código heredado.

[ ] Documentación funcional del sistema actual.

====================================================================

FASE 2 - OCR ENGINE

====================================================================

[ ] OCR de matrículas.

[ ] OCR de permisos de circulación.

[ ] OCR de fichas técnicas.

[ ] OCR de facturas.

[ ] OCR de albaranes.

[ ] OCR documental genérico.

[ ] Clasificación automática documental.

[ ] OCR sobre imágenes técnicas.

====================================================================

FASE 3 - MOBILE

====================================================================

[ ] Desarrollo base de aplicación Flutter.

[ ] Captura automática de matrículas.

[ ] Captura documental.

[ ] Captura fotográfica.

[ ] Sincronización con CORE.

[ ] Trabajo offline.

[ ] Sincronización en la nube.

====================================================================

FASE 4 - AI ENGINE

====================================================================

[ ] Clasificación automática de información.

[ ] Asistente operativo inteligente.

[ ] Automatización documental.

[ ] Agentes especializados.

[ ] Generación automática de informes.

[ ] Recomendaciones operativas.

[ ] Detección de incidencias.

====================================================================

FASE 5 - GOVERNANCE CORE

====================================================================

[ ] Definición del flujo vertical de información.

[ ] Definición del flujo transversal de información.

[ ] Matriz de responsabilidades.

[ ] Definición de atribuciones y competencias.

[ ] Límites de decisión.

[ ] Escalado automático de incidencias.

[ ] Escalado automático de decisiones.

[ ] Confirmación de recepción.

[ ] Confirmación de resolución.

[ ] Auditoría y trazabilidad completa.

====================================================================

FASE 6 - MULTIORGANIZACIÓN

====================================================================

[ ] Coordinación entre empresas privadas.

[ ] Coordinación entre administraciones públicas.

[ ] Soporte para UTEs.

[ ] Organismos supervisores.

[ ] Diputaciones.

[ ] Ayuntamientos.

[ ] Ministerios.

[ ] Organismos internacionales.

====================================================================

FASE 7 - LICITACIONES Y CANDIDATURAS

====================================================================

[ ] Gestión de concursos públicos.

[ ] Gestión de licitaciones.

[ ] Gestión de grandes proyectos públicos.

[ ] Gestión de parques y obras públicas.

[ ] Gestión de candidaturas internacionales.

[ ] Gestión de grandes eventos.

[ ] Gestión de candidaturas olímpicas.

====================================================================

FASE 8 - PRIMER CLIENTE REAL

====================================================================

[ ] Implantación fuera del entorno piloto.

[ ] Validación comercial.

[ ] Formación de usuarios.

[ ] Soporte técnico.

[ ] Ajustes operativos.

====================================================================

FASE 9 - ESCALADO

====================================================================

[ ] Soporte multiempresa.

[ ] Soporte multicliente.

[ ] Arquitectura SaaS.

[ ] Arquitectura Cloud.

[ ] API pública.

[ ] Ecosistema abierto.